ИНН 0269029824  ОГРН 1090269000392                                                   ИНН 0269029824  ОГРН 1090269000392

.

БОЙОРОҠ                                                                        РАСПОРЯЖЕНИЕ

«02» март 2020 й.                                              № ____                                « 02 » марта  2020 г.

В целях   обеспечения бесперебойного функционирования промышленных объектов, предприятий, организаций, служб жилищно-коммунального хозяйства, учреждений образования, здравоохранения, для организации работ по предотвращению и ликвидации возможных негативных последствий воздействия стихии в период весеннего паводка  2020 года

- Создать комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии:

Валеев Р.Р. – глава сельского поселения Субханкуловский сельсовет

Члены комиссии:

Шаймарданова О.Г. – и.о.заместителя главы Администрации сельского поселения

По согласованию:

Галимов А.М. – директор ООО УПТК «Водомонтажкомплект»;

Яковлева Т.К. – директор ООО «ЖилБытСервис»;

Газизов Н.Р. – директор Туймазинского агропромышленного колледжа;

Садриева Ф.М – заместитель главного врача по медицинской части

Субханкуловской районной больницы;

Гусакова О.И. – директор МБОУ СОШ с.Субханкулово;

Гордеева О.А. –директор МБОУ СОШ д. Нуркеево;

Кудрявцева И.П. – инженер ООО «УК ЖКХ»

Харисов А.Н. – мастер ООО «Туймазинские тепловые сети»

2.   Утвердить план мероприятий по подготовке и пропуску   весеннего паводка 2020 года.  (Приложение №1).

3.      Рекомендовать  руководителям  всех предприятий, организаций, учреждений в срок до 10 марта  2020 года назначить ответственное лицо за подготовку и проведение паводковых мероприятий. Копию распоряжения (приказа) с контактными телефонами  представить в администрацию сельского поселения Субханкуловский сельсовет до 15 марта 2020 года.

4. Ответственность за выполнение   плана мероприятий   (Приложение №1)   по данному распоряжению возложить на руководителей предприятий  и организаций.

5. Контроль за выполнением  данного распоряжения возложить на и.о.заместителя главы Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет Шаймарданову О.Г.

Глава сельского поселения

Субханкуловский сельсовет

муниципального района

Туймазинский район

Республики Башкортостан                                    Р.Р. Валеев

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                           к распоряжению  главы сельского

поселения Субханкуловский сельсовет                                                                                                                                                                                                                           № ___ от «02» марта 2020г.

П Л А Н

мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2020 года.

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии по паводку | 05.03 | Председатель комиссии |
| 2. | Создать аварийно-восстановительные бригады, привести в готовность технику, создать запас ГСМ, назначить ответственных лиц за подготовку к паводку и обеспечить их необходимыми техническими средствами, инструментами, средствами защиты. | до 10.03. | Руководители ООО УПТК ВМК, ООО ЖБС, ТНУ, ТАК, (по согласованию) |
| 3. | Провести инструктаж с работниками аварийно-восстановительных бригад, команд, ответственными лицами, дежурным персоналом по безопасным приемам работ в борьбе с паводком. | до 10.03. | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 4. | Очистить водоотводные кюветы и трубы от снега и обеспечить сброс паводковых вод: | до 10.03. |  |
| 4.1 | -перекресток ул. Ленина и ул. Нефтяников; |  | ООО УПТК «Водомонтажкомплект» Галимов А.М |
| 4.2 | -ул. Гагарина, ул. Черняева (напротив ДК), площадь перед ДК; | до 10.03. | ООО «УК ЖКХ» Гафаров Р.Б. |
| 4.3 | -ул. Черняева (между домами № 5а и № 7); | до 10.03. | ООО «УК ЖКХ» Гафаров Р.Б. |
| 4.4 | -дорога «Туймазы- Нефтебаза - Николаевка» (на въезде в с. Субханкулово ул. Строительная); | до 10.03. | ООО УПТК «Водомонтажкомплект» Галимов А.М. |
| 4.5 | -ул. Строительная от проходной ЦТТ и СТ до угла забора котельной; | до 10.03. | Сальников А.А. (ТНУ) |
| 4.6 | - с. Субханкулово частный сектор за ж/д линией, с.Старое Субханкулово | до 10.03. | ООО УПТК «Водомонтажкомплект» Галимов А.М. |
| 4.7 | с.Зигитяк, ул.Набережная , ул.Родниковая | до 10.03. | Удников О.Г. ООО «Самирель» |
| 4.8 | д.Нуркеево пер.Зеленый, ул.Зеленая, ул.Светлая, ул.Строительная д.Каин-Елга | до 10.03. | Старосты улиц и помощники старост |
| 5. | Регулярно производить осмотр герметизации колодцев подземных инженерных коммуникаций, при необходимости произвести обеспечить их герметичность. | до 10.03. | ООО «ЖБС», ООО УПТК «ВМК», ООО «Туймазинские тепловые сети» |
| 6. | Очистить от снега и льда кровли, водосточные воронки и отмостки жилых домов, кровли производственных объектов, подвальные помещения, территории производственных баз, обеспечить сохранность линий связи и электропередачи. | до 10.03. | ООО «ЖилБытСервис» Яковлева Т.К. ООО УПТК «Водомонтажкомплект», Галимов А.М., ТГЭС – Гиниятуллин А.А., предприятия, организации и учреждения |
| 7. | Очистить от снега и льда отмостки зданий, подвальных помещений, установить ограждающие элементы на территориях, где возможен быстрый сход снега (с кровли зданий) | По погодным условиям | СОШ с.Субханкулово, СОШ д.Нуркеево, ДШИ, ДОУ,Спорткомплекс, ДК с.Субханкулово, СДК д.Нуркеево, Субханкуловская больница |
| 8. | Производить обходы ТП, РП, ВЛ, закрыть кабельные каналы и технические отверстия в местах возможного затопления и проникновения талых и дождевых вод внутрь подстанций | с 01.03. | Туймазинские городские электрические сети, Туймазинское РЭС |
| 9. | Укрепить обваловку в южной части села Субханкулово (около сараев в сторону ул. Железнодорожная) и вести постоянный контроль за её сохранностью | до 10.03. | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет |
| 10. | Запретить движение грузового транспорта средств по улицам населенных пунктов. | с 01.04. | Администрация муниципального района Туймазинский район Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет, участковый, ГИБДД (по согласованию) |
| 11. | Произвести отсыпку грунта (мешки с песком) по дороге в с. Дуслык напротив садов СУ-5 (во избежание затопления жилых домов по ул. Железнодорожной) | с 10.03. | ООО УПТК «Водомонтажкомплект» Галимов А.М. |
| 12. | До начала паводка создать запас строительных и грунтово-сыпучих материалов. Определить места дополнительной выемки грунта при необходимости обеспечить проезды и пути к местам складирования материалов. | до 15.03. | (по согласованию) ТНУ Сальников А.А. ООО УПТК «Водомонтажкомплект» Галимов А.М. ООО «ЖилБытСервис» Яковлева Т.К. |
| 13. | Обеспечить пропуск льда во время ледохода под мостом ( проезд в д.Зигитяк и Каин-Елга) для предотвращения возникновения ЧС | Во время ледохода | ТНУ Сальников А.А. (По согласованию) |
| 14. | Производить расчистку и разбрасывание снега на закрепленных территориях и улицах. Организовать вывоз снега с мест накопления | до 15.03. | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет ТНУ, ООО УПТК» Водомонтажкомплект», ООО «ЖилБытСервис», ТЦЭС |
| 15. | Регулярно осуществлять очистку крыш от снега и сбивание сосулек, уборку тротуаров и подсыпку песчано-солевой смесью | март-апрель | ООО «ЖилБытСервис», собственники индивидуальных домов |
| 16. | Оповестить население об опасности подтопления, необходимости очистки водоотводных труб, каналов прохождения талых вод. | март, апрель | Администрация сельского поселения, депутаты, старосты деревень. |
| 17. | Осуществлять постоянный контроль за состоянием подвесного пешеходного моста через р.Усень, соединяющего д.Старое Субханкулово и д.Каин- Елга | 1 квартал | Администрация СП Субханкуловский сельсовет |
| 18. | Провести собрания граждан по вопросам готовности к весеннему паводку | Март- апрель | Администрация СП Субханкуловский сельсовет |
| 19. | Организовать дежурство ответственных работников в период весеннего паводка согласно графика, с закреплением дежурной автомашины | Март - апрель | Администрация СП Субханкуловский сельсовет, предприятия, учреждения, организации |

Управляющий делами администрации

сельского поселения Субханкуловский сельсовет                             Д.Н. Ракипова

# Text boxes

### БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

Туймазы районы

муниципаль районының

Собханғол  ауыл советы

ауыл биләмәһе Хакимиәте

452774, Башkортостан Республикаhы,

Туймазы районы, Собханғол ауылы,

Мәктәп урамы, 10

Тел (34782, факс 43-2-01

Администрация

сельского поселения

Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452774, Республика Башкортостан,

Туймазинский район, село Субханкулово,

улица Школьная, 10.

Тел (34782), факс43-2-01