ПРОЕКТ Постановления

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики  Башкортостан на 2018-2022 годы»

В целях  содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского  поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» согласно прилагаемому приложению.

2.  Установить, что в ходе реализации программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

3.	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном  сайте Администрации сельского  поселения Субханкуловский сельсовет в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2018г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  Шангареева Р.Н.

# Глава сельского поселения

Субханкуловский сельсовет 			                          Ф.М. Сайфуллин

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

главы сельского  поселения

Субханкуловский сельсовет

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды сельского  поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

Субханкулово - 2018 год

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан; граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  |
| Цели Программы | - формирование современной городской среды в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек: с. Субханкулово, д. Нуркеево муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан; - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - повышение качества современной городской среды; - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки; - благоустройство дворовых территорий МКД муниципального образования – сельское поселение Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее – муниципальное образование); - благоустройство общественных территорий сельского поселения |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения; - обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД с. Субханкулово, д. Нуркеево; - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД с. Субханкулово, д. Нуркеево; - устройство малых архитектурных форм на общественных территориях сельского поселения; - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД, общественных территорий сельского поселения; - проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха; - повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест; - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе; - доля общественных территорий сельского поселения, от общего количества общественных территорий сельского поселения; - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет ______________ тыс. рублей, в том числе: 1. На благоустройство дворовых территорий МКД - ___________ тыс. рублей, в том числе; - Федеральный бюджет - _____________ тыс. рублей; в том числе: 2018 г. — _______________ рублей, 2019 г. — _______________ рублей, 2020 г. — _______________ рублей, 2021 г. — _______________ рублей, 2022 г. — _______________ рублей - Бюджет Республики Башкортостан – ___________ тыс. рублей, в том числе: 2018 г. — _______________ рублей, 2019 г. — _______________ рублей, 2020 г. — _______________ рублей, 2021 г. — _______________ рублей, 2022 г. — _______________ рублей - Финансовые средства собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов – ____________ тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий, в том числе: 2018 г. — _______________ рублей, 2019 г. — _______________ рублей, 2020 г. — _______________ рублей, 2021 г. — _______________ рублей, 2022 г. — _______________ рублей 2. На благоустройство общественных территорий – _____________ тыс. рублей, в том числе: - Федеральный бюджет – ____________ тыс. рублей, в том числе: 2018 г. — _______________ рублей, 2019 г. — _______________ рублей, 2020 г. — _______________ рублей, 2021 г. — _______________ рублей, 2022 г. — _______________ рублей - Бюджет Республики Башкортостан - ______________ тыс. рублей, в том числе: 2018 г. — _______________ рублей, 2019 г. — _______________ рублей, 2020 г. — _______________ рублей, 2021 г. — _______________ рублей, 2022 г. — _______________ рублей Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит ___%; - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит ___ дворов, ___ МКД; - ___ комплектов проектно – сметной документации подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД; - общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит _________ кв. м, из них _________ кв. м будет отремонтирована; - общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит 100 %; - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет ______человек; - ____ малых архитектурных форм (далее – МАФ) будет установлено на дворовых территориях МКД; - обеспечение благоустройства общественных территорий сельского поселения, составит 6 объектов знаковых и социально значимых мест; - улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования; - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |

- Основные понятия, используемые в настоящей  Программе:

Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественное место — территория или пространство потенциального местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Муниципальное образование – сельское поселение Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.

Управляющая организация – организация (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.), управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных заинтересованных лиц.

Элементы благоустройства дворовой территории – декоративные, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, информационные конструкции, некапитальные нестационарные сооружения, используемые как составные части благоустройства, а также система организации пользователей дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории –графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий на 2018-2022 годы:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка  урн для мусора;

-устройство автомобильной стоянки;

- приобретение малых архитектурных форм;

- приобретение и укладка брусчатки;

-текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

-  приобретение и установка детской игровой площадки;

- приобретение и установка спортивного оборудования с подготовкой основания

перечень объектов  по благоустройству общественных мест:

-  благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- оборудование автомобильных парковок;

- благоустройство территории возле общественного здания

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей

- иные объекты.

формирование современной городской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В с. Субханкулово  насчитывается 72 многоквартирных дома общей площадью дворовых территорий 163170 кв. м.

Благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга  и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) не имеется.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)  составляет 0 %.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства  дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Результаты обследований дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. Во дворах отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм (скамейки, урны и др). Только в 4 дворах из тридцати дворовых территорий имеется обустроенная детская площадка.  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне, на тротуарах.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке  территорий многоквартирных домов, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы.

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Важнейшей задачей органов муниципального образования является   формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых и  общественных территорий сельского поселения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  на 2018-2022 годы» (далее – Программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из перечня работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Общая территория населенных пунктов с. Субханкулово и д. Нуркеево составляет 334 га.  Имеется  9  территорий общего пользования, из них  в с. Субханкулово–5 (ДК с. Субханкулово, парк Памяти , аллея Ветеранов, Сквер Победы, стадион, центральные улицы – 6, остановочные площадки – 5 ,  территория животноводов); в д. Нуркеево - 4  ( СДК Нуркеево, парк напротив школы, парк рядом с СДК, детская игровая площадка). Почти все территории общего пользования потеряли эстетический вид, не отвечают современным требованиям и нуждаются в ремонте.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

3.	Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

3.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

3.2. При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование современной городской среды в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек.

3.3. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи:

-  ремонт  и благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в перечень минимальных видов работ,  а также общественных территорий;

-наличие общественной комиссии, которая контролирует реализацию муниципальной Программы, согласует отчеты и принимает работы;

-обязательное общественное обсуждение и утверждение проекта муниципальной Программы и дизайн-проектов объектов;

-свободное право предложения объектов для включения в муниципальную Программу, при обязательном условии инициативы жителей;

-учет принципа безбарьерности  для маломобильных групп населения;

3.4. Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- доля общественных территорий сельского поселения, от общего количества общественных территорий сельского  поселения;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных  Программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения;

- обеспечение комфортности проживания жителей города;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан  на условиях софинансирования и определяется соглашением между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Администрацией муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан и  Администрацией сельского поселения Субханкуловский сельсовет, а также финансовые средства собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в размере 5% от общей стоимости работ на благоустройство дворовых территорий МКД, финансовые  средства из местного бюджета.

Общий объем финансирования программы на 2018 – 2022 годы составит _______________ рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета — _______________ рублей, том числе:

2018 г. — _______________ рублей,

2019 г. — _______________ рублей,

2020 г. — _______________ рублей,

2021 г. — _______________ рублей,

2022 г. — _______________ рублей,

Бюджет Республики Башкортостан —______________ рублей, том числе:

2018 г. — _______________ рублей,

2019 г. — _______________ рублей,

2020 г. — _______________ рублей,

2021 г. — _______________ рублей,

2022 г. — _______________ рублей,

Софинансирование  — _____________ рублей в том числе:

2018 г. — _______________ рублей,

2019 г. — _______________ рублей,

2020 г. — _______________ рублей,

2021 г. — _______________ рублей,

2022 г. — _______________ рублей,

Местный бюджет  — _____________ рублей в том числе:

2018 г. — _______________ рублей,

2019 г. — _______________ рублей,

2020 г. — _______________ рублей,

2021 г. — _______________ рублей,

2022 г. — _______________ рублей,

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

- Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6.1. Адресный перечень дворовых территорий формируется отдельно на каждый год в соответствии с Порядком и сроками  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения 
Субханкуловский сельсовет в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет от 04.09.2019 №258 и оформляется как приложение к данной программе (приложение № 3).

Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

6.2. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий). Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. Перечень общественных территорий формируется отдельно на каждый год в соответствии с  Порядком и сроками  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет  на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой общественной территории, утвержденным постановлением главы сельского поселения Субханкуловский сельсовет  от 04.09.2017г. №258 и оформляется как приложение к данной программе (приложение № 4).

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Срок реализации настоящей  Программы  2018-2022 годы.

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы поэтапно.

Сведения об основных мероприятиях Программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями Программы приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.

- Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа.

В программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка  урн для мусора;

-устройство автомобильной стоянки;

- приобретение малых архитектурных форм;

- приобретение и укладка брусчатки;

-текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

-  приобретение и установка детской игровой площадки;

- приобретение и установка спортивного оборудования с подготовкой основания

К минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории (приложение № 6).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в минимальный перечень  таких работ указана в приложении № 7 к настоящей Программе.

Перед началом работ по благоустройству дворовой территории МКД, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу согласно приложению № 8 к настоящей Программе.

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Программе предусматриваются нижеперечисленные работы по благоустройству общественных территорий:

- капитальный ремонт уличного освещения;

- устройство автомобильной стоянки;

- приобретение малых архитектурных форм;

- приобретение и укладка брусчатки;

- текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

- приобретение и укладка резинового покрытия для воркаута;

- приобретение и установка детской игровой площадки;

- приобретение и установка спортивного оборудования с подготовкой основания;

- приобретение и установка малых  архитектурных  форм;

- Условие о финансовом  участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств,  направляемых на выполнение минимального перечня работ.

1. Программа  устанавливает условие о финансовом  участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня  работ по благоустройству.

3. Минимальная  доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня  работ по благоустройству дворовых территорий  составляет  не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД.

4. Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет, открытый в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня  работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию (приложение № 9 к настоящей Программе).

5. Финансовые средства перечисляются в течение 5 календарных дней до  даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

6. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по благоустройству дворовых территорий МКД могут быть использованы на финансирование дополнительных объемов работ по благоустройству дворовых территорий МКД по согласованию с собственниками помещений МКД.

- Механизм реализации Программы

10.1.Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан.

10.2. Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан.

10.3. Исполнитель осуществляет включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу  путем реализации следующих этапов:

-  проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Положением о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского  поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением главы сельского поселения Субханкуловский сельсовет от 04.09.2017 года  № 258;

-   рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о  включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с порядком и сроками  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением главы сельского поселения Субханкуловский сельсовет от 04.09.2017 года  № 258;

-   рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  о включении в перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой общественной  территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет, утвержденным постановлением главы сельского поселения Субханкуловский сельсовет от 04.09.2017 года  № 258;

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения представителей заинтересованных лиц дизайн-проектов  благоустройства каждой дворовой и общественной территории.

10.4. Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

10.5. Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

10.6.	Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации сельского поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

План реализации Программы представлен в приложении № 10 к Программе.

- Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  сельского поселения Субханкуловский сельсовет к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к мероприятиям по благоустройству;

- уровень благоустроенности сельского поселения Субханкуловский сельсовет;

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей с. Субханкулово, д. Нуркеево;

- совершенствование эстетического состояния  территории населенных пунктов.

Управляющий делами

сельского поселения							Д.Н. Ракипова

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  на 2018-2022гг.»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» на 2018-2022 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022 гг. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | не менее 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан на 2018-2022 гг»

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |
|  |  | Финансовые средства собственников жилых и нежилых помещений МКД |  |
| Благоустройство общественных территорий |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |
| Всего по Программе |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  на 2018-2022 гг.»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

| № п/п | Адрес | Площадь благоустраиваемой дворовой территории (1000 кв.м) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Перенос опор | Установка скамеек | Установка урн | Установка детского игрового комплекса | Установка спортивной площадки | Оборудование автомобильной парковки | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | РБ | Внебюджет | Всего |
|  |  |  | Площадь, кв.м. | Сумма, тыс.руб. | шт | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды сельского  поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.»

Перечень основных мероприятий Программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ___локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 1.2 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет |  |  | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит ____________ кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |
| Мероприятия: Обеспечение освещения дворовых территориях МКД | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 |  | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 | _______малых архитектурных формы | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Мероприятия: Установка детских и спортивных площадок на дворовых территориях МКД | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ___ детских и ___спортивных площадок | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| 3.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД , доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 4 Проведение ремонта и обустройства общественных территорий |
| 4.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта общественных территорий | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ___ локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 4.2 Мероприятия: проведение ремонта и обустройства общественных территорий | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| 5.1 Мероприятия: Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет |  |  | Площадь благоустроенной общественной территории _________кв.м, доля площади благоустроенной общественной территории _____% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет, УК | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 6.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан  на 2018-2022 гг.»

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

| № пп. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| Перечень минимальных видов работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 1.1 |  | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД |
| 1.2 |  | Повышение уровня верха люков путем установки дополнительного опорного железобетонного кольца (без замены на новый люк) |
| 1.3 |  | Разборка и вывоз бортовых камней |
| 1.4 |  | Установка бортовых камней дорожных (БР 100.30.15) |
| 1.5 |  | Установка бортовых камней тротуарных (БР 100.20.8) |
| 2 |  | Замена опор освещения |
| 3 |  | Установка скамеек без спинки |
|  |  | со спинкой |
| 4 |  | Установка урны металлической опрокидывающейся |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан  на 2018-2022 гг.»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня  таких работ

| № п/п | Наименование вида работ по благоустройству дворовых территорий | Ед. Изм. | Расчетные показатели стоимости строительно-монтажных работ и монтажа инженерного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |  |  |
| 1.1. | Разборка бортовых камней | м | 128,85 |
| 1.2. | Установка бортовых камней (дорожных) | м | 830,11 |
| 1.3. | Установка бортовых камней (тротуарных) | м | 470,08 |
| 1.4. | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог площадью до 25 кв.м. толщ.70мм | 1 м2 | 693,78 |
| 1.5. | Ремонт асфальтобетонных покрытий тротуаров толщ.5см | 1 м2 | 707,18 |
| 1.6. | Розлив битума | 1 кг | 8,74 |
| 1.7. | Выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона притолщ.5см | 1т | 3407,66 |
| 1.8. | Устройство основания при уширении и устройстве проезжей части дворовой территории |  |  |
| 1.8.1. | Земляные работы: разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами (срезка растительного слоя, подготовка корыта), Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1 м3 грунта | 28,93 |
| 1.8.2. | Перевозка грунта на 3 км | 1 т. грунта | 25,01 |
| 1.8.3. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1 м2 основания | 236,64 |
| 1.8.4 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1 м2 основания | 166,91 |
| 1.8.5. | Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 811,84 |
| 1.9 | Асфальтирование уширения и проезжей части дворовой территории |  |  |
| 1.9.1. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 381,84 |
| 1.9.2. | Изменение толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, на каждые 0,5 см добавлять или исключать | 1 м2 покрытия | 59,03 |
| 1.9.3. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 329,47 |
| 1.10. | Устройство основания при асфальтировании тротуара |  |  |
| 1.10.1 | Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 811,84 |
| 1.10.2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1 м2 основания | 236,64 |
| 1.10.3 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1 м2 основания | 166,91 |
| 1.10.4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 329,47 |
| 1.10.5. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать | 1 м2 покрытия | 38,45 |
| 1.11. | Демонтаж-монтаж существующего люка | 1 люк | 216,02 |
| 1.12. | Замена чугунного люка на новый | 1 люк | нет |
| 1.13 | Установка люка | шт. | нет |
| 1.14. | Устройство колодцев | 1 м3 | нет |
| 1.15. | Асфальтирование дворового проезда с выполнением ямочного ремонта |  |  |
| 1.15.1. | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог площадью до 25 кв.м. толщ.70мм | 1 м2 покрытия | 693,78 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |
| 2.1. | Демонтаж железобетонных опор | 1 опора | 478,17 |
| 2.2. | Демонтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | нет |
| 2.3. | Демонтаж светильников, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | шт. | нет |
| 2.4. | Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | шт. | нет |
| 2.5. | Установка железобетонных опор СМ95-2, СВ105-5 ( со стоимостью опоры) | 1 опора | 9578,02 |
| 2.6. | Установка светильников и кронштейна с лампами (со стоимостью светильников и кронштейнов) | шт. | 11531,25 |
| 2.7. | Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля до 0,5 кг | 1 м | нет |
| 2.8. | Подвеска самонесущих изолированных проводов масса 1м кабеля до 1кг (со стоимостью СИП, зажимов, крюков, хомутов и прочее) | 1 м | 2571,2 |
| 3 | Установка урн (характеристика) для мусора, шт | шт. | 2916,72 |
| 4 | Установка скамеек (характеристика), шт | шт. | 7535,00 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.»

# План реализации Муниципальной программы

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018-2022 годы |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий МКД в Программу | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | до 15.09.2017 |  |  |  |
| Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Программу наиболее посещаемой общественной территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | до 15.09.2017 |  |  |  |
| Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | до 15.10.2017 |  |  |  |
| Разработать, утвердить и опубликовать положение об общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы | Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет | до 01.09.2017 |  |  |  |
| Опубликовать на сайте Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет объявление о сборе предложений и обсуждение проекта Программы |  | до 15.10.2017 |  |  |  |
| Опубликовать на сайте Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет объявление о сборе заявок на формирование состава Общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации Программы |  | до 01.09.2017 |  |  |  |
| Утверждение состава общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы, размещение на сайте Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет. |  | до 15.09.2017 |  |  |  |
| Проведение заседаний общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации Программы для оценки объема поступивших предложений и принятия решения о включении объектов благоустройства в Программу |  | до 10.11.2017 |  |  |  |
| Размещение на сайте Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет проекта программы с перечнем дворовых территорий МКД и общественных территорий сельского поселения, в которых планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2022 годы |  | До 20.11.2017 |  |  |  |
| Общественные обсуждения проекта муниципальной программы |  | до 01.11.2017 |  |  |  |
| Формирование итогового документа общественного обсуждения программы и размещение документа на сайте Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет. |  | В течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения |  |  |  |
| Размещение на сайте Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет итоговой версии проекта муниципальной программы |  | В течение 10 дней после проведения итогового общественного обсуждения |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет на 2018-2022 годы» с учетом общественного обсуждения |  |  | до 31.12.2017 |  |  |
| Подготовка и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой и общественной территорий |  |  |  |  |  |
| Завершение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет на 2018-2022 годы» |  |  |  |  | до 31.12.2022 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды сельского поселения Субханкуловский сель совет муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан  на 2018-2022 года»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годы

| № | Место | Виды работ | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  на 2018-2022гг»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,  а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,  а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства сельского поселения Субханкуловский сельсовет, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта осуществляется заинтересованными лицами.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией сельского поселения Субханкуловский сельсовет и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1.  Разработка,  обсуждение с заинтересованными лицами  и  согласование с обслуживающими организациями инженерных сетей дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, осуществляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы (далее – уполномоченное лицо).

3.2. Разработка,  обсуждение с заинтересованными лицами  и  согласование с обслуживающими организациями инженерных сетей дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется  лицом, уполномоченным администрацией.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией сельского поселения в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации сельского поселения.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан  на 2018-2022 гг.»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня  работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных  программ формирования современной городской среды и устанавливает порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня  работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

3. В Администрацию сельского поселения Субханкуловский сельсовет представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).

4. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в Программе. Инициативная группа либо Управляющая компания осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

5. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы либо Управляющей компанией в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Республике Башкортостан (Администрация  сельского поселения Субханкуловский сельсовет).

ИНН 0269029824

КПП 026901001

р/с 40101810100000010001

банк получателя Отделение  НБ Республики Башкортостан

БИК 048073001

ОКТМО 80651461

КБК (791 2 07 05020 10 0000 180)

Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений» с указанием наименования мероприятия

или

КБК (791 2 07 05030 10 0000 180)

Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений» с указанием наименования мероприятия

6.  Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

7. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

8. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в  Администрацию сельского поселения Субханкуловский сельсовет. Ведомость сбора средств хранится в Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет.

9. Уполномоченный работник Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

10. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация  сельского  поселения Субханкуловский сельсовет, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и  стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

11. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

12. Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из бюджета Республики Башкортостан и в порядке софинансирования заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет.

13. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.