Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РЕЙДОВ

по контролю за качеством дворовых и общественных территорий,

благоустроенных в рамках федерального партийного проекта "Городская среда" в 2018 году

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Субханкуловский сельсовет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципального района, городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведения** | **Место проведения (название объекта, адрес)** | **Количество выявленных нарушений** | **Характер выявленных нарушений** | **Количество участников** | **Принятые для устранения нарушений меры** | **Ссылки на новости, записи в соцсетях по итогам мероприятия** |
| 22.04.2019 | с. Субханкулово,  ул. Ленина, 10 | 0 | - | 5 | - | Официальный сайт администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет subhankulovo.ru |
| 22.04.2019 | с.Субханкулово, ул. Гагарина, 5-9 | 2 | При визуальном осмотре бортовых камней установлено: швы между камнями не заполнены раствором, некоторые камни установлены не уплотненном грунтовом основании, вследствие чего 2 бордюра упали;  Плохое качество асфальта.  Прим. Подрядчику была выплачена сумма только за часть работы (работа по укладке асфальта не оплачена) | 5 | УК ЖилБытСервис устранит выявленные нарушения по бортовым камням в течение лета |
| 22.04.2019 | с. Субханкулово Сквер Победы | 0 | - | 7 | - |
| 23.04.2019 | д. Нуркеево, ул. Первомайская,20 (школа) | 0 | - | 5 | - |

**Фотографии с мероприятия (прикрепляются приложением к письму)**